合   同   书

项目名称：

项目地点：

委托单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

合同签约时间：        年    月    日

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律规定，甲方委托乙方进行

三河古镇太平天国古城墙维修加固项目勘察设计工作，经双方协商一致，达成以下合同：

一、设计内容

| 完成时限 | 设计项目内容 | 交付资料及文件 |
| --- | --- | --- |
| 合同签订后 30 日内完成 | 含现状勘察报告、现状图纸（含测绘图纸）、现状照片及设计方案说明、设计图纸、工程概算、设计方案通过省文物局专家会和维修加固工程的设计服务 | 报告文本 4 份、电子文档 1 份 |

二、设计费：

本合同总设计费用为人民币：         （￥：   （含税））。

三、付款方式：

1、方案文本提交给甲方确认后，甲方向乙方支付至总设计费用的 30  %，即人民币      元（大写：          元整）。

2、方案通过专家评审后，甲方向乙方支付至总设计费用的  80  %，即人民币      元（大写：          元整）。

3、古城墙维修加固竣工验收通过，设计单位签字盖章后，甲方向乙方支付剩余设计费用，即人民币      元（大写：          元整）。

4、甲方付款前，乙方应开具等额有效增值税专用发票，否则甲方可拒绝付款且不视为甲方违约。

四、甲方责任：

1、甲方应委托一位负责人为全权代表于本工程进行期间与乙方保持联络协调。

2、甲方须向乙方提供下列文件：

（1）该文物单位地形图、四有档案、维修记录及相关历史资料；

（2）设计的相关要求说明；

3、及时按合同规定支付设计费。

五、乙方责任：

1、乙方根据国家文物保护工程的规范、标准进行方案文本编制，并按双方约定的时间和进度向甲方提供合格的经甲方确认的设计成果文件及资料；

2、乙方对一切有关本工程的图纸、方案及其他文件和一切由甲方提供的文件、资料和信息负保密责任；

3、乙方按照合同规定及时向甲方提供报告文本；

4、乙方委托        为本项目文本编制负责人，全权对接该项目。

六、设计变更：

1、本合同履行过程中，已经明确的方案文本内容非颠覆性调整乙方应无条件配合甲方，合同金额不变；

2、甲、乙双方在文本编制过程中，均以文本形式进行文件往来。

七、违约责任：

1、甲方未及时对某些原则问题签字授权致使乙方工作中断，乙方有权顺延文件呈报时间；

2、甲方应及时提供基础资料，如无法提供的，由乙方自行解决，不得以此理由延长设计时间和追加设计费用。

2、若乙方文本编制进度及内容未满足本合同要求，属乙方违约，应在叁日内修正和完善，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿，赔偿标准按每迟延履行一日扣除合同金额的1%作为违约金，迟延履行超过15日，甲方有权在要求乙方支付双倍违约金的同时解除本合同；

3、若因乙方原因，合同任何一方单方面终止合同，乙方应退还甲方支付的设计费，并承担由此引起的损失。

八、服务承诺：

1、乙方承诺，在文本编制过程中，与甲方保持密切联系，提供良好的现场服务；

2、乙方承诺，在文本编制中，及时解决甲方提出的现场有关报告内容问题。

九、其他事项

凡因执行本合同所发生的与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决。若协商解决无效时，合同任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

合同的订立、效力、解释和执行均受法律的约束。

本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商议定，并以书面补充形式作为本合同附件执行。

本合同壹式    肆    份，甲、乙双方各执   贰   份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方盖章：                             乙方盖章：

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

日 期：                                日 期：

地 址：                                地 址：

开户银行：                             开户银行：

银行账号：                             银行账号：